**Bitácora o reporte de desarrollo**

|  |  |
| --- | --- |
| Semana 1 | Se descargo la plantilla y planeo el funcionamiento de la página. |
| Semana 2 | Se corrigieron errores de la plantilla, se trabajo en la etapa de diseño. |
| Semana 3 - Dia 1 | Revisión de requisitos y diseño del modelo entidad-relación. (DB) |
| Semana 3 – Dia 2 | Configuración del entorno local Xampp y el IDE VisualStudioCode. |
| Semana 3 – Dia 3 | Conexión con la base de datos (bd.php), fue testeado con la página de registro. |
| Semana 3 – Dia 4 | 1. Se dividió el index.html en las distintas opciones que se pueden apreciar ahora en el menú de la página.  2. El menú de escritorio y de móvil fueron actualizados y se les asigno su respectiva pestaña.  3. Todos los textos de la plantilla original fueron revisado/modificados.  4. La pestaña Recetas fue completamente revisada, se agrego a cada receta un contador de likes atreves del php y css.  5. Se creo el archivo llamado “like\_recipe.php” para guardar el contador de likes en la base de datos, en la tabla “likes”. |
| Semana 3 – Dia 5 | Se completo el diseño, funcionamiento y conexión la DB de la página “registro” que había sido testeada el día 3. |
| Semana 3 – Dia 6 | 1. La pestaña “Blog” fue creada, se descartó la idea original para crear un chat publico entre los visitantes.  2. A la pestaña “Nosotros” se le agrego la sección de publicaciones de Instagram.  3. Se reviso que la página fuese responsiva con distintas resoluciones de pantalla. |
| Semana 3 – Dia 7 | 1.Se documento todo el código fuente.  2. elaboración del manual técnico.  3. las distintas versiones fueron subidas a la plataforma GitHub.  4. Pruebas del sitio y la base de datos.  5. Se tomo evidencia del funcionamiento del sitio web. |

**Problemas encontrados:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Problema identificado** | **Solución implementada** |
| La plantilla no mostraba correctamente los iconos del sitio. | De descargo de forma local “fontawesome” para obtener esos iconos localmente. |
| No era responsivo con ciertas resoluciones. | Se modificaron los @media de la sección MAIN RECETAS |
| Error al dar un like. | Asignando un id único a cada receta. |
| Error:  Warning: Undefined variable $mysqli in | Se cambio la estructura de archivos asegurándose que index.php, db.php y register.php estuviesen juntos. |
| Error al conectar a la BD | El index no apuntaba al formulario.  <form action="register.php" method="post" id="form-newsletter"> |

**Responsables por módulo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Integrante** | **Módulo o sección asignada** |
| Jonathan Emmanuel Jacinto Salinas | Todo |